Information Security 
Risk Assessment Report

| DOCUMENT CLASSIFICATION | Internal Confidential |
| --- | --- |
| DOCUMENT REF | ISMS-DOC-06-3 |
| VERSION | 1 |
| DATED | 12 سبتمبر 2026 |
| DOCUMENT AUTHOR | ملاك (رئيس فريق تقييم المخاطر) |
| DOCUMENT OWNER | الأستاذة سارة الحربي (مديرة أمن المعلومات - CISO) |

Revision history

| VERSION | DATE | REVISION AUTHOR | SUMMARY OF CHANGES |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 12 سبتمبر 2026 | ملاك (رئيس فريق تقييم المخاطر) | الإصدار المبدئي لتقرير تقييم ومعالجة المخاطر لمشروع تطبيق ISO 27001 |

Distribution

| NAME | TITLE |
| --- | --- |
| أ. أحمد الغامدي | المراجعة الداخلية |
| د. نورة القحطاني | الرئيس التنفيذي |
| م. فهد العتيبي | CIO |

Approval

| NAME | POSITION | SIGNATURE | DATE |
| --- | --- | --- | --- |
| الدكتورة نورة القحطاني | الرئيس التنفيذي | معتمد | 12 سبتمبر 2026 |

Contents

1 Introduction	4

2 Risk assessment context	6

2.1 Internal and external context	6

2.2 Scope	6

2.3 Risk acceptance criteria	6

3 Risk assessment results summary	7

3.1 [Asset-based risk assessment:]	8

4 Appendix A: Detailed risk assessment	10

Figures

Figure 1: Asset-based risk assessment	13

Tables

Table 1: Risk assessment team	8

Table 2: People consulted	8

Table 3: Risk assessment results summary (asset-based)	12

Table 4: Risk assessment results summary (scenario-based)	12

Introduction

The purpose of this report is to present the findings of a risk assessment exercise carried out from [date] to [date] with the scope described below. The main purpose of the exercise was to assess the risks to [Organization Name] and to identify which of these could be accepted and which may need some action to be taken to address them.

Once this risk assessment report has been approved, specific actions will be identified, discussed, agreed and then documented in a risk treatment plan to be managed as part of the Information Security Management System (ISMS).

The process used for this risk assessment is set out in the document Risk Assessment and Treatment Process which is part of the ISMS.

This risk assessment report describes:

The context and scope of the risk assessment

The assets within scope

The risk scenarios identified [Scenario-based risk assessment]

Threats to, and vulnerabilities of, those assets [Asset-based risk assessment]

Risk Owner(s)

Risk Level

Whether the risk is recommended for acceptance or treatment

Priority for treatment, if applicable

Reasons for acceptance, where relevant

This report is input to the risk treatment stage of the process and must be signed off by top management before continuing further.

This risk assessment was carried out by the following people:

| NAME | ROLE IN ASSESSMENT |
| --- | --- |
| ملاك | Lead risk assessor (رئيس فريق تقييم المخاطر) |
| Athar | Assistant risk assessor (أعضاء فريق التقييم) |

Table 1: Risk assessment team

As part of the assessment, the following additional people were consulted:

| NAME | TITLE | LOCATION |
| --- | --- | --- |
| أ. سارة الحربي | مديرة أمن المعلومات (CISO) | المقر الرئيسي - الرياض (الطابق 4) |
| م. فهد العتيبي | مدير تقنية المعلومات (CIO) | المقر الرئيسي - الرياض (الطابق 4) |
| أ. خالد الشمري | مدير الموارد البشرية (HR Head) | المقر الرئيسي - الرياض (الطابق 1) |
| أ. ليلى الدوسري | مديرة الشؤون القانونية (Legal Head) | المقر الرئيسي - الرياض (الطابق 2) |

Table 2: People consulted

Risk assessment context

This section describes the reasons why the risk assessment was carried out, the areas that were within its scope and the criteria that were applied in order to decide which risks are recommended for acceptance.

Internal and external context

أُجري هذا التقييم كجزء أساسي من متطلبات البند 6.1 و 8.2 لتطبيق نظام إدارة أمن المعلومات (ISO/IEC 27001:2022) في بنك الآفاق الرقمية. يهدف التقييم إلى تحديد الفجوات الأمنية في بيئة مصرفية متطورة تخضع للوائح الصارمة الصادرة عن البنك المركزي السعودي (ساما) ونظام حماية البيانات الشخصية (سدايا)، بالإضافة إلى مواجهة التهديدات السيبرانية النشطة كالتصيد الاحتيالي، وبرمجيات الفدية، وحماية أصول أكثر من 500,000 عميل.

Scope

يغطي النطاق مركز البيانات الرئيسي بالرياض (الطابق الثالث)، ومركز العمليات الأمنية (SOC)، ومركز التعافي من الكوارث بجدة، وكافة الفروع الـ 25، بالإضافة إلى الخدمات المصرفية الرقمية (تطبيق الهاتف "آفاق بلس" ومنصة "آفاق نت")، ونظام المعاملات المصرفية الأساسي (Core Banking)، والبيئات السحابية المساندة على AWS.

Risk acceptance criteria

يعتبر الخطر مقبولاً إذا كانت درجته المحسوبة 4 أو أقل (Low Risk). أي خطر بدرجة تزيد عن 4 يستلزم معالجة تخفيضه، مع تطبيق سياسة الرفض التام (Zero-Tolerance) للمخاطر الحرجة والعالية التي تمس بيانات وأموال العملاء أو استمرارية الخدمات البنكية

Risk assessment results summary

A summary of the outcome of the risk assessment is shown in Table 3 below. Full details of the assessment, including risk types, risk owners, existing controls and how risk levels were determined, are attached at Appendix A.

[Asset-based risk assessment:]

| REF | ASSET | THREAT | RISK TYPE | RISK OWNER | RISK LEVEL | ACCEPT OR TREAT | COMMENTS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | تطبيق آفاق بلس (Mobile App) | هجمات حقن الأوامر (SQL Injection) | C | م. فهد العتيبي (CIO) | HIGH (20) | Treat | معالجة فورية عبر إغلاق ثغرات الكود وتحديث الـ WAF |
| 2 | جدار الحماية الرئيسي (Palo Alto) | انقطاع الخدمات المصرفية الرقمية | A | م. فهد العتيبي (CIO) | HIGH (15) | Treat | إلزام مبدأ المراجعة الثنائية وخطة التراجع السريع |
| 3 | موظفو الإدارة المالية والحسابات | التصيد الاحتيالي واختراق البريد (BEC) | I | أ. خالد الشمري (HR) | HIGH (16) | Treat | تدريب توعوي مكثف وتفعيل التحقق المزدوج للتحويلات |
| 4 | بيانات العملاء والحملات التسويقية | تسرب البيانات نتيجة فقدان أجهزة طرفية | C | أ. سارة الحربي (CISO) | HIGH (12) | Treat | تفعيل تشفير BitLocker الإلزامي والتحكم عن بعد |
| 5 | شهادات الأمان الرقمية (SSL/TLS) | توقف المنصة وظهور تحذيرات أمنية | A | م. فهد العتيبي (CIO) | HIGH (12) | Treat | تشغيل أداة تجديد آلي وتنبيهات قبل الانتهاء بـ 30 يوماً |
| 6 | صلاحيات مجلدات HR والرواتب | وصول غير مصرح للملفات الحساسة | C | أ. خالد الشمري (HR) | MEDIUM (9) | Treat | سحب الصلاحيات الموروثة وتطبيق مراجعة دورية فصلية |
| 7 | سجلات الأنظمة وخادم Syslog | فشل التحقيق الجنائي وضياع الأدلة | I | أ. سارة الحربي (CISO) | HIGH (16) | Treat | توحيد التوقيت عبر NTP وبدء تشغيل نظام SIEM |
| 8 | بيئات سحابة AWS للتطوير | اختراق السحابة وتسريب البيانات | C | م. فهد العتيبي (CIO) | HIGH (12) | Treat | صياغة سياسة أمن السحابة وإلزام التشفير و MFA |
| 9 | بيانات العملاء الشخصية (PII) | مخالفة نظام حماية البيانات وغرامات سدايا | C | أ. ليلى الدوسري (Legal) | HIGH (12) | Treat | تنفيذ تقييم DPIA وتشغيل أداة تصنيف وحذف PII |
| 10 | مستودعات الكود (GitLab) | هجمات سلاسل التوريد عبر مكتبات غير آمنة | I | م. فهد العتيبي (CIO) | HIGH (12) | Treat | فحص التبعيات تلقائياً (SCA) ضمن مسار CI/CD |

Table 3: Risk assessment results summary (asset-based)

Appendix A: Detailed risk assessment

تم إجراء التقييم التفصيلي الكامل وحساب مستويات المخاطر قبل وبعد المعالجة في ملف الإكسل      المعتمد المرفق: MK_REQUIRED-ISMS-FORM-06-1 Asset-Based Risk Tool.xlsx

Figure 1: Asset-based risk assessment